# Plan d’action — Rejoindre le projet Squadly

Un projet réel, une vraie formation. Ce document explique ce que tu vas faire, semaine après semaine, avec des cases à cocher. Chaque case cochée = une compétence de plus.

## 1. Le projet en 5 minutes

### 1.1 C’est quoi Squadly ?

Squadly est une application qui aide les coachs sportifs à gérer leur équipe : convocations aux matchs, présences, sondages, compositions, calendrier. Le problème qu’on résout : aujourd’hui, les coachs font tout ça dans des groupes WhatsApp désorganisés, et ils perdent un temps fou.

Notre idée : au lieu de forcer les gens à changer d’habitude, on vient à eux sur WhatsApp. Le coach utilise le tableau de bord Squadly, et les joueurs et parents reçoivent et répondent directement dans WhatsApp (présent / absent / peut-être, sondages, rappels automatiques).

### 1.2 Ton rôle dans le projet

Tu ne vas pas coder (c’est le travail des développeurs). Ton rôle est tout aussi important : recherche, design, contenu, tests et communication. C’est exactement le métier de chef de projet junior / designer / growth. À la fin, tu auras un vrai projet à montrer dans un dossier, un stage ou un entretien.

### 1.3 Ce que tu vas apprendre

- ☐ Comprendre comment naît un produit numérique (de l’idée au lancement)

- ☐ Utiliser des outils IA de façon professionnelle (pas juste pour les devoirs)

- ☐ Créer des visuels et infographies qui expliquent un projet

- ☐ Tester une application et rapporter des bugs comme une pro

- ☐ Parler avec de vrais utilisateurs (des coachs !) et recueillir leurs avis

- ☐ Communiquer un lancement de produit

### 1.4 Tes outils

| Outil | Pour quoi faire |
| --- | --- |
| IA conversationnelle (ChatGPT, Kimi, Mistral…) | Brainstorming, rédaction, synthèses, préparation d’interviews |
| Canva (ou équivalent IA) | Infographies, visuels réseaux sociaux, présentations |
| Figma | Maquettes d’écran, retours design précis |
| Notion (ou Google Docs) | Organiser tes notes, checklists et rapports |
| WhatsApp | Voir le produit du point de vue des utilisateurs |
| Tableur (Google Sheets) | Suivi des tests, liste des clubs, retours utilisateurs |

## 2. Phase 0 — Comprendre le projet (semaine 1)

Objectif : que tu puisses expliquer Squadly à n’importe qui en 2 minutes.

- ☐ Lire le plan d’action du projet (version simple) et surligner ce que tu ne comprends pas

- ☐ Faire une liste de 10 questions sur le projet et en discuter ensemble (30 min)

- ☐ Écrire avec tes mots : « Squadly, c’est… » en 3 phrases maximum

- ☐ Demander à une IA de te faire un quiz de 10 questions sur le document, et le passer

- ☐ Créer une infographie Canva « Squadly en 1 page » : le problème, la solution, pour qui

- ☐ La montrer à 2 personnes (amis, famille) : si elles comprennent sans explication, c’est réussi

Livrable : une infographie + ton résumé en 3 phrases validé.

## 3. Phase 1 — Étude du terrain (semaines 2-3)

Objectif : connaître la concurrence et les vrais utilisateurs mieux que personne.

### 3.1 Concurrence

- ☐ Trouver 5 applications concurrentes (gestion d’équipe sportive : TeamPulse, SportEasy, Heja…)

- ☐ Pour chacune, remplir une fiche : prix, fonctionnalités, note sur les stores, points faibles dans les avis

- ☐ Lire 20 avis négatifs de concurrents sur l’App Store / Google Play et noter ce qui énerve les coachs

- ☐ Demander à une IA de synthétiser tes fiches en tableau comparatif, puis vérifier chaque chiffre toi-même

- ☐ Créer une infographie « Squadly vs les autres » (honnête, sans exagérer)

### 3.2 Utilisateurs

- ☐ Préparer 8 questions pour un coach sportif (avec l’aide d’une IA, puis tu retravailles)

- ☐ Interviewer 2 coachs (club de ton quartier, école de sport, connaissances) — enregistrer avec leur accord

- ☐ Écrire un compte rendu d’une page par interview : ce qui les frustre, ce qu’ils aimeraient

- ☐ Dresser la liste de 15 clubs sportifs de la région (nom, sport, contact) dans un tableur

Livrables : tableau comparatif + 2 comptes rendus d’interview + liste des clubs.

## 4. Phase 2 — Identité et contenu (semaines 3-6)

Objectif : donner un visage au projet pendant que les développeurs construisent.

### 4.1 Identité visuelle

- ☐ Générer 10 propositions de logo avec une IA image, sélectionner les 3 meilleures, voter en famille

- ☐ Définir la palette de couleurs (moderne, sportif, jeune, premium) et la faire valider

- ☐ Créer un mini-kit de marque dans Canva : logo, couleurs, 2 polices, modèles de posts

- ☐ Décliner le logo : version sombre, version claire, icône d’app

### 4.2 Contenus explicatifs

- ☐ Rédiger les textes de la page d’accueil du site (titres, 3 bénéfices, appel à l’action)

- ☐ Créer 3 infographies : « Comment ça marche » (coach), « Pourquoi c’est plus simple » (parents), « Convocation en 30 secondes » (joueurs)

- ☐ Écrire les 5 messages WhatsApp types du produit (convocation, rappel, sondage, bienvenue, relance) avec un ton sympa et clair

- ☐ Faire relire chaque texte par une IA, puis garder TA version finale (l’IA propose, tu décides)

### 4.3 Maquettes

- ☐ Dans Figma, reproduire 3 écrans clés : tableau de bord coach, création d’une convocation, vue du sondage

- ☐ Comparer avec ce que font les concurrents et noter 5 idées à piquer (légalement !)

- ☐ Présenter tes maquettes à l’équipe et noter les retours

Livrables : mini-kit de marque + 3 infographies + 5 messages types + 3 maquettes Figma.

## 5. Phase 3 — Testeuse en chef (semaines 7-10)

Objectif : trouver les bugs avant les utilisateurs. C’est un vrai métier (QA).

### 5.1 Apprendre à tester

- ☐ Demander à une IA de t’expliquer ce qu’est un « scénario de test » et un « rapport de bug »

- ☐ Créer ton modèle de rapport de bug : ce que j’ai fait / ce qui s’est passé / ce qui aurait dû se passer / capture d’écran / gravité

- ☐ T’entraîner sur une appli que tu utilises déjà : trouver 3 défauts et rédiger 3 rapports d’entraînement

### 5.2 Tester Squadly

- ☐ Tester chaque fonctionnalité sur téléphone : convocation, réponse WhatsApp, sondage, rappel automatique

- ☐ Tester les cas bizarres : répondre en texte libre au lieu des boutons, répondre deux fois, numéro inconnu, réponse d’un parent pour son enfant

- ☐ Tester les abonnements : inscription, paiement test, changement de plan, portail client

- ☐ Tenir le tableau de suivi des bugs (tableur) : trouvé → signalé → corrigé → revérifié

- ☐ Faire un point hebdo de 15 min avec l’équipe : tes 3 priorités de bugs

### 5.3 Vérifier la conformité

- ☐ Vérifier que chaque membre a bien donné son accord (opt-in) avant de recevoir des messages

- ☐ Vérifier que la commande STOP fonctionne et qu’elle est expliquée dans le message de bienvenue

- ☐ Lister les données personnelles que l’appli stocke et vérifier qu’il n’y en a pas d’inutiles

Livrables : tableau de bugs tenu à jour + rapport hebdo + checklist conformité cochée.

## 6. Phase 4 — Beta avec de vrais clubs (semaines 10-12)

Objectif : 3 à 5 clubs testent le produit grâce à toi.

- ☐ Reprendre ta liste de 15 clubs et préparer un message de contact personnalisé par club

- ☐ Contacter les clubs (avec un adulte pour les rendez-vous) et viser 5 rendez-vous

- ☐ Préparer le kit d’accueil du club beta : guide de démarrage en 1 page (infographie), vidéo courte, personne à contacter

- ☐ Accompagner l’inscription des 3-5 premiers clubs et noter chaque moment où ils bloquent

- ☐ Après 1 semaine d’utilisation, appeler chaque coach : 3 questions (qu’as-tu aimé ? qu’as-tu cherché sans trouver ? que changerais-tu ?)

- ☐ Synthétiser tous les retours en 1 page : top 3 des points forts, top 3 des améliorations

- ☐ Créer l’infographie des résultats de la beta (taux de réponse aux convocations, temps gagné, avis)

Livrables : kit d’accueil + synthèse des retours + infographie des résultats.

## 7. Phase 5 — Lancement et communication (semaines 12+)

Objectif : raconter l’histoire du projet et attirer les premiers clients payants.

- ☐ Créer les comptes réseaux sociaux du projet (Instagram, TikTok, LinkedIn pour les clubs)

- ☐ Préparer un calendrier de publication : 2 posts par semaine pendant 1 mois

- ☐ Produire 4 contenus de lancement : avant/après d’un coach, la beta en chiffres, coulisses du projet, témoignage

- ☐ Tourner et monter une vidéo de 60 secondes « Squadly en 1 minute »

- ☐ Suivre les statistiques de publication et noter ce qui marche le mieux

- ☐ Écrire un bilan final : ce que j’ai appris, ce que je ferais différemment, mes 5 compétences acquises

Livrables : calendrier éditorial + 4 contenus publiés + vidéo + bilan personnel.

## 8. Les règles du jeu

- ☐ Données personnelles : ne jamais publier de nom, numéro ou photo d’un membre sans accord écrit

- ☐ IA : l’IA est une assistante, pas une auteure — tout ce que tu livres est relu et compris par toi

- ☐ Validation : rien ne part vers un club ou sur les réseaux sans validation préalable

- ☐ Rythme : 3 à 5 heures par semaine, un point de 30 min chaque semaine pour cocher les cases ensemble

- ☐ Erreurs : un bug trouvé ou une erreur faite est une bonne nouvelle — c’est comme ça qu’on apprend

## 9. Tableau de progression

À imprimer ou recopier dans Notion. Objectif : tout cocher en 12 semaines.

| Phase | Livrable clé | Statut |
| --- | --- | --- |
| 0. Comprendre | Infographie « Squadly en 1 page » | ☐ |
| 1. Terrain | Comparatif concurrents + interviews | ☐ |
| 2. Contenu | Kit de marque + maquettes | ☐ |
| 3. Tests | Tableau de bugs + rapports | ☐ |
| 4. Beta | 3-5 clubs embarqués + synthèse | ☐ |
| 5. Lancement | Contenus publiés + bilan | ☐ |

Et à la fin : tu auras mené un vrai projet de A à Z, avec des livrables concrets à montrer. C’est exactement ce que font les équipes produit des startups — en plus jeune.